| 本工程在下列方面是否达到设计文件及质量标准规定： 1、结构强度： 符合图纸设计及规范规定要求。 2、材料（设备）性能： 符合要求 3、对环境影响： 符合要求 4、外观质量： 观感评价“好” |  |
| --- | --- |
| 对本工程质量验收意见： 质量等级自评： 优良 |  |
| 质量责任人签字 | （单位公章） |
| 总监理工程师： 年 月 日 |  |
| 单位技术负责人： 年 月 日 |  |
| 单位法人代表： 年 月 日 |  |

1、本表由工程监理单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。

## 2、各栏内容应如实填写，如有违反、不符合、不满足及未达到情况，应详细写明，可另附表。

# 市政工程关键工序、部位工程质量验收证明书

| 工程（标段）名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |
| 部位（工序）名称 |  |  |
| 验收范围（桩号） |  |  |
| 验收日期 |  | 年 月 日 |
| 质 量 验 收 意 见 | 施工单位意见： 项目技术负责人： 年 月 日 项目经理： 年 月 日 （施工企业部门章） |  |
|  | 设计单位意见： 项目技术负责人： 年 月 日 （设计单位部门章） |  |
|  | 监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日 （监理单位部门章） |  |
|  | 建设单位意见： 项目负责人： 年 月 日 （建设单位部门章） |  |

本表一式两份，由参建各方签署后分别存施工单位和监理单位。

编号：

# 建设工程竣工验收报告

（市政工程）

工 程 名 称：

建设单位名称：

竣工验收时间：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期

工程一阶段先行区

上海现代农投项目管理有限公司

2025年5月30日

上海市建筑业管理办公室制

### 建设工程竣工验收报告

| 工 程 项 目 | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工 程一阶段先行区 | 标 段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实物工作量 | 横沙新洲现状码头便道两侧两处场地硬化（洗车区及称量地磅）、相应的配水配电、现状 便桥修复。 |  |  |
| 施工单位名称 | 中交三航局第二工程有限公司 |  |  |
| 勘察单位名称 |  |  |  |
| 设计单位名称 | 上海市政交通设计研究院有限公司 |  |  |
| 监理单位名称 | 上海建科工程咨询有限公司 |  |  |
| 工程报建时间 | 年 月 日 | 开工时间 | 2025年4月30日 |
| 工 程 造 价 | 903268.73元 |  |  |
| 工程概况 一、项目名称：横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行段项目 二、建设地点：上海现代农业产业园内部。 三、工程规模：项目规模：横沙新洲现状码头便道两侧两处场地硬化（设置洗车及称量设备）、相应的配水配电、 现状便桥修复。 四、工程范围：横沙新洲配套货运码头引桥后方通过现有钢便桥与腹地连接，由于后方配套临时便道等设施尚未建 成，试运营期工程土方主要在规划加工区地块进行消纳。为满足近期承接工程土方，需先行施工配套设施，主要包 括：1、钢便桥加固；2、现状码头便道两侧两处场地硬化；3、地磅及冲洗设备结构施工；4、水、电及通讯配套 ( 详见招标图纸）。钢结构涂装修补及地磅设备不在本次采购范围内，地磅设备由甲方采购，施工单位配合安装。 |  |  |  |

竣工验收程序： 由建设单位组织进行，验收组由建设、设计、监理、施工单位的有关负责人组成，组长由建设单位担任。

竣工验收内容： 核查本项目各分部工程、质量控制资料、安全和主要使用功能及观感质量。

竣工验收组织： 由建设单位项目负责人担任验收组组长，各参建单位项目负责人及主要技术负责人为组员，共同成立验收小组。

竣工验收标准： 国家规定的相关质量验收规范。